BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên đề tài:

AI EMERGENCY MAP: NỀN TẢNG PHÁT HIỆN VÀ HIỂN THỊ SỰ CỐ KHẨN CẤP TỪ CỘNG ĐỒNG

TÀI LIỆU TEST PLAN

GVHD: Ths. Trần Huệ Chi

Nhóm SVTH:

Trần Minh Quân	28211152542

Lê Phúc Anh	28211136811

Nguyễn Minh Tấn	28219005622

Trương Văn Tài	28211154463

Võ Ngọc Châu	28211242380

Đà Nẵng, tháng 04 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | AIEM (Artificial Intelligence Emergency Map) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | AI Emergency Map: Nền tảng phát hiện và hiển thị sự cố khẩn cấp từ cộng đồng |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 15/03/2026 | Ngày kết thúc |  | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Trần Huệ Chi Email: tranhuechidt@gmail.com Phone: 0983751077 |  |  |  |
| Chủ sở hữu | Trường Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Quản lý dự án | Trần Minh Quân |  | tranminhquan181004@dtu.edu.vn | 0917593903 |
| Thành viên trong đội | Lê Phúc Anh |  | lephucanh2004@dtu.edu.vn | 0395433912 |
|  | Nguyễn Minh Tấn |  | nguyenminhtan5@dtu.edu.vn | 0943140446 |
|  | Trương Văn Tài |  | tai.truong1201@dtu.edu.vn | 0357726141 |
|  | Võ Ngọc Châu |  | vongocchau2003@dtu.edu.vn | 0795559497 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | AI Emergency Map: Nền tảng phát hiện và hiển thị sự cố khẩn cấp từ cộng đồng |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Tài Liệu Test Plan |
| Người thực hiện | Võ Ngọc Châu |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Võ Ngọc Châu | 15/04/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Nguyễn Tiến Mạnh | 20/04/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | ThS.Trần Huệ Chi | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Võ Ngọc Châu | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Trần Minh Quân | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Lê Phúc Anh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Minh Tấn | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Võ Ngọc Châu | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trương Văn Tài | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	5

1.1.	Mục tiêu	5

1.2.	Phạm vi tài liệu	5

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	5

1.4.	Tài liệu tham khảo	5

1.5.	Các mức kiểm thử	6

2.	CHI TIẾT	6

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	6

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	6

2.3.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	6

2.4.	Các chức năng không được kiểm thử	7

2.5.	Các tài liệu	7

2.6.	Lịch trình kiểm thử	8

2.6.1.	Sprint 1	8

2.6.2.	Sprint 2	9

2.6.3.	Sprint 3	11

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	12

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	13

4.1.	Phần cứng và phần mềm	13

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	13

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	14

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2 và 3. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 và 3 của dự án: “AI Emergency Map: Nền tảng phát hiện và hiển thị sự cố khẩn cấp từ cộng đồng”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2,3.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Từ viết tắt | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 1 | AIEM | Artificial Intelligence Emergency Map |
| 2 | PB | Product Backlog |
| 3 | AI | Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo |
| 4 | GPS | Global Positioning System – Hệ thống định vị toàn cầu |
| 5 | FE | Front-End – Giao diện người dùng |
| 6 | BE | Back-End – Phía máy chủ |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

| No | Reference | Note |
| --- | --- | --- |
| 1 | SCI_SE_01_Project_Proposal.docx | Proposal Document |
| 2 | SCI_SE_4_Product-Backlog.docx | Product Backlog Document |
| 3 | SCI_SE_2_ProjectPlan.docx | Project Plan Document |

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng: Kiểm tra từng chức năng theo tiêu chí chấp nhận trong Product Backlog.

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp: Kiểm tra sự phối hợp giữa FE, BE và AI Microservice.

- System Testing – Kiểm thử hệ thống: Kiểm tra toàn bộ luồng hoạt động của hệ thống.

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận: Xác nhận sản phẩm đáp ứng yêu cầu của Product Owner.

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

Sprint 1 (23/03/2026 – 07/04/2026) bao gồm các chức năng cơ bản của hệ thống:

- PB01 – Đăng ký tài khoản người dùng.

- PB02 – Đăng nhập hệ thống (Người dùng & Admin).

- PB03 – Đăng xuất khỏi hệ thống.

- PB07 – Xem bản đồ sự cố (Public Map).

- PB09 – Xem chi tiết sự cố.

- PB11 – Tạo báo cáo sự cố (kèm mô tả, ảnh, GPS).

- PB12 – Quản lý sự cố cá nhân (xem danh sách, trạng thái).

- PB05 – Quản lý thông tin cá nhân / Hồ sơ người dùng.

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

Sprint 2 (08/04/2026 – 23/04/2026) bao gồm các chức năng nâng cao và quản trị:

- PB04 – Quên mật khẩu / Đặt lại mật khẩu.

- PB06 – Đổi mật khẩu.

- PB08 – Xem dữ liệu realtime trên bản đồ.

- PB10 – Dashboard cá nhân (thống kê báo cáo cá nhân).

- PB13 – Nhận thông báo từ hệ thống.

- PB14 – Tìm kiếm sự cố (theo khu vực, tên, mức độ).

- PB15 – Lọc sự cố theo trạng thái.

- PB16 – Dashboard hệ thống (Admin).

- PB17 – Quản lý sự cố (Admin: duyệt, cập nhật, xóa).

- PB18 – Quản lý tài khoản người dùng (Admin).

- PB19 – Quản lý danh mục loại sự cố và mức độ khẩn cấp.

- PB20 – Quản lý thông báo (Admin gửi thông báo đến người dùng).

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

Sprint 3 (24/04/2026 – 10/05/2026) bao gồm các tính năng AI và hoàn thiện hệ     thống:

- PB21 – AI phân tích sự cố: Tự động phân loại loại hình sự cố và mức độ khẩn cấp bằng NLP.

- PB22 – AI phát hiện trùng lặp: Phát hiện báo cáo trùng lặp bằng thuật toán Cosine Similarity.

- Tối ưu UI/UX toàn hệ thống.

- Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống (End-to-End).

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 23/03/2026 | 07/04/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu Test Plan Sprint 1 | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 3 | Anh |
| 1.2 | Thiết kế Test Case | 27/03/2026 | 28/03/2026 | 30 |  |
|  | Thiết kế TC – Public Map | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 3 | Quân |
|  | Thiết kế TC – Chi tiết sự cố | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 3 | Tấn |
|  | Thiết kế TC – Đăng ký | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 3 | Tấn |
|  | Thiết kế TC – Đăng nhập | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 3 | Quân |
|  | Thiết kế TC – Gửi báo cáo sự cố | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 4 | Quân |
|  | Thiết kế TC – Hồ sơ cá nhân | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 4 | Châu |
|  | Duyệt tất cả Test Case | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 10 | All team |
| 1.3 | Testing | 03/04/2026 | 04/04/2026 | 23 |  |
|  | Test Public Map | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 3 | Tài, Anh |
|  | Test Chi tiết sự cố | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 3 | Tài, Anh |
|  | Test Đăng nhập | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 4 | Tài, Anh |
|  | Test Đăng ký | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 5 | Tài, Anh |
|  | Test Gửi báo cáo sự cố | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 5 | Tài, Anh |
|  | Test Hồ sơ cá nhân | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 3 | Tấn,Châu |
| 1.4 | Re-testing | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 6 |  |
|  | Re-Test Public Map | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Tấn,Châu |
|  | Re-Test Chi tiết sự cố | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Tấn,Châu |
|  | Re-Test Đăng nhập | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Tấn,Châu |
|  | Re-Test Đăng ký | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Tài, Anh |
|  | Re-Test Gửi báo cáo sự cố | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Tài, Anh |
|  | Re-Test Hồ sơ cá nhân | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Tài, Anh |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sprint 2 | 08/04/2026 | 23/04/2026 |  |  |
| 2.1 | Tạo tài liệu Test Plan Sprint 2 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 5 | Châu |
| 2.2 | Thiết kế Test Case | 12/04/2026 | 14/04/2026 | 30 |  |
|  | Thiết kế TC – Dashboard cá nhân | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 4 | Quân |
|  | Thiết kế TC – Quản lý tài khoản người dùng | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 4 | Anh |
|  | Thiết kế TC – Quản lý sự cố (Admin) | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 4 | Tấn |
|  | Thiết kế TC – Nhận thông báo | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 4 | Tài |
|  | Thiết kế TC – Tìm kiếm & Lọc sự cố | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 4 | Châu |
|  | Thiết kế TC – Xem dữ liệu realtime | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 4 | Quân |
|  | Thiết kế TC – Dashboard hệ thống | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 4 | Anh |
|  | Duyệt tất cả Test Case | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | All team |
| 2.3 | Testing | 19/04/2026 | 20/04/2026 | 20 |  |
|  | Test Dashboard cá nhân & hệ thống | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 4 | Tài |
|  | Test Quản lý tài khoản người dùng | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 4 | Châu |
|  | Test Quản lý sự cố (Admin) | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 4 | Quân |
|  | Test Nhận thông báo | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 4 | Anh |
|  | Test Tìm kiếm & Lọc sự cố | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 4 | Tấn |
| 2.4 | Re-testing | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 5 |  |
|  | Re-Test Dashboard | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Quân |
|  | Re-Test Quản lý tài khoản người dùng | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Anh |
|  | Re-Test Quản lý sự cố (Admin) | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Tấn |
|  | Re-Test Nhận thông báo | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Tài |
|  | Re-Test Tìm kiếm & Lọc sự cố | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Châu |

    - Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Sprint 3 | 24/04/2026 | 10/05/2026 |  |  |
| 3.1 | Tạo tài liệu Test Plan Sprint 3 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 5 | Anh |
| 3.2 | Thiết kế Test Case | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 20 |  |
|  | Thiết kế TC – Quản lý danh mục loại sự cố | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 4 | Châu |
|  | Thiết kế TC – System Logs | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 4 | Quân |
|  | Thiết kế TC – Gửi thông báo (Admin) | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 4 | Anh |
|  | Thiết kế TC – AI phân tích sự cố | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 4 | Tấn |
|  | Duyệt tất cả Test Case | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 4 | All team |
| 3.3 | Testing | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 25 |  |
|  | Test Quản lý danh mục | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 10 | Tài, Châu |
|  | Test System Logs | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 5 | Quân |
|  | Test Gửi thông báo Admin | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 5 | Anh |
|  | Test AI phân tích & phát hiện trùng lặp | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 5 | Tấn |
| 3.4 | Re-testing | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 5 |  |
|  | Re-Test Quản lý danh mục | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Châu, Quân |
|  | Re-Test System Logs | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Tấn |
|  | Re-Test Gửi thông báo Admin | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Tài |
|  | Re-Test AI phân tích & phát hiện trùng lặp | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Anh |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng phần cứng và phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết (Product Backlog, Sprint Backlog, Test Case) phải có sẵn.

- Các Test Case phải đạt tiêu chuẩn và được duyệt trước khi thực hiện.

- Thiết bị phải được kết nối với internet và hỗ trợ định vị GPS.

- Code đã được tích hợp (Integration) và deploy lên môi trường kiểm thử.

- Dữ liệu mẫu (test data) đã được chuẩn bị đầy đủ.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các Test Case trong kế hoạch.

- Không còn lỗi nghiêm trọng (Critical/High bugs) chưa được sửa.

- Tỷ lệ Test Case pass đạt tối thiểu 90%.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra trong Project Plan.

- Báo cáo kiểm thử đã được lập và xác nhận bởi Scrum Master.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | CPU Intel Core i5 trở lên, RAM 8GB, SSD 256GB | Windows 10/11 hoặc macOS, trình duyệt Chrome/Firefox mới nhất |
| Kết nối Internet | Tốc độ tối thiểu 10 Mbps, hỗ trợ WebSocket | Để sử dụng tính năng realtime và GPS |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người phát triển | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử API | Postman | Postman Inc. | Mới nhất |
| Quản lý tài liệu | Microsoft Office / Google Docs | Microsoft / Google | 2021/Web |
| Quản lý mã nguồn | GitHub | GitHub Inc. | Web |
| Trình duyệt kiểm thử | Google Chrome / Firefox | Google / Mozilla | Mới nhất |
| IDE phát triển | VS Code | Microsoft | Mới nhất |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master / Quản lý dự án | Trần Minh Quân | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc kiểm thử cho thành viên. - Kiểm soát, theo dõi tiến độ kiểm thử. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn. |
| Nhóm kiểm thử (Tester) | Lê Phúc Anh Võ Ngọc Châu | - Thiết kế và thực hiện Test Case. - Thực hiện kiểm thử chức năng và re-testing. - Báo cáo lỗi phát sinh cho nhóm phát triển. - Xác minh lỗi đã được sửa sau re-testing. |
| Nhóm phát triển (Developer) | Nguyễn Minh Tấn Trương Văn Tài | - Sửa lỗi (bug fix) sau khi Tester báo cáo. - Hỗ trợ Tester trong việc thiết lập môi trường kiểm thử. - Phát triển các chức năng đúng theo Product Backlog. |